DEFINITION OF DONE

Projet Track'N Share

Version : 1.0

Date : 10/05/2026

Équipe projet : Ioanes et Clément

Objectif du document

Ce document définit la Definition of Done du projet Track'N Share.

La Definition of Done correspond à l'ensemble des critères qu'une tâche, une user story, une fonctionnalité ou une correction doit respecter avant d'être considérée comme réellement terminée.

Elle sert à éviter qu'une tâche soit déplacée trop tôt en "Terminé" dans le Kanban GitHub Project alors qu'elle n'est pas encore testée, documentée, sécurisée ou intégrée correctement.

1. Principe général

1.1 Définition

Une tâche est considérée comme terminée uniquement si elle est :

- développée ;

- lisible ;

- testée ou vérifiée ;

- intégrée dans le projet ;

- sécurisée ;

- documentée si nécessaire ;

- relue ou validée ;

- compatible avec le MVP ;

- présentable en soutenance.

1.2 Objectif pour Track'N Share

La Definition of Done doit garantir que chaque fonctionnalité apporte une valeur réelle au projet sans casser l'existant.

Elle s'applique notamment aux fonctionnalités suivantes :

- authentification ;

- profils joueurs ;

- dashboard ;

- statistiques ;

- leaderboards ;

- équipes ;

- invitations ;

- chat ;

- saisons ;

- PWA ;

- Docker ;

- documentation ;

- sécurité ;

- tests ;

- mode démo.

1.3 Règle principale

Une tâche ne doit pas passer en "Terminé" simplement parce que le code a été écrit.

Elle passe en "Terminé" seulement si elle respecte tous les critères pertinents de ce document.

2. États recommandés du Kanban

2.1 Backlog

La tâche est identifiée mais pas encore planifiée précisément.

2.2 À faire

La tâche est prête à être développée.

Elle doit avoir :

- un titre clair ;

- une description suffisante ;

- une priorité ;

- un responsable si possible ;

- des critères d'acceptation.

2.3 En cours

La tâche est en développement.

Une branche Git peut être associée.

2.4 En review

Le développement est terminé mais la tâche doit être relue.

Cela peut inclure :

- revue de code ;

- revue fonctionnelle ;

- vérification sécurité ;

- vérification documentation.

2.5 Test

La tâche est à vérifier manuellement ou automatiquement.

2.6 Terminé

La tâche respecte la Definition of Done.

3. Critères généraux pour toute tâche

Une tâche peut être considérée comme terminée si :

- l'objectif de la tâche est atteint ;

- le comportement attendu est visible ou vérifiable ;

- le code compile ;

- le code respecte les conventions de code ;

- le code respecte les conventions Git ;

- les erreurs évidentes sont gérées ;

- aucun secret n'est ajouté ;

- aucune fonctionnalité existante critique n'est cassée ;

- la tâche est reliée au Kanban ou à une issue ;

- les critères d'acceptation sont validés.

4. Critères de code

4.1 Lisibilité

Le code doit être compréhensible.

Critères :

- noms de variables clairs ;

- fonctions courtes autant que possible ;

- responsabilités séparées ;

- pas de duplication excessive ;

- logique métier centralisée ;

- commentaires utiles si règle métier complexe.

4.2 TypeScript

Critères :

- types définis ;

- pas de any inutile ;

- interfaces ou types métier si nécessaire ;

- props React typées ;

- DTO back-end typés ;

- réponses API typées côté front si possible.

4.3 Formatage

Critères :

- Prettier appliqué si configuré ;

- ESLint sans erreur bloquante ;

- imports inutiles supprimés ;

- console.log inutiles supprimés ;

- code mort supprimé.

4.4 Cohérence

Critères :

- fichier placé dans le bon dossier ;

- nommage conforme ;

- architecture respectée ;

- conventions API respectées ;

- séparation front/back respectée.

5. Critères front-end

Une tâche front-end est terminée si :

- le composant ou la page s'affiche correctement ;

- les props sont typées ;

- les états loading, error et empty sont prévus si nécessaires ;

- l'appel API est centralisé dans un service ;

- les erreurs API sont affichées proprement ;

- la navigation fonctionne ;

- le responsive est correct au minimum sur desktop et mobile ;

- aucune donnée sensible n'est affichée ;

- aucun secret n'est présent dans le bundle front ;

- le logout nettoie l'état utilisateur si la tâche touche l'authentification ;

- les comportements PWA ne cachent pas de données privées.

Exemples :

- une page dashboard doit afficher les statistiques ou un état vide clair ;

- une page leaderboard doit gérer pagination, loading et erreur ;

- une page équipe doit empêcher l'affichage privé aux non-membres côté UI, même si la vraie sécurité reste côté back-end.

6. Critères back-end

Une tâche back-end est terminée si :

- le module est placé au bon endroit ;

- le controller reste simple ;

- la logique métier est dans un service ;

- les DTO valident les entrées ;

- les routes privées sont protégées par JWT ;

- les permissions sont vérifiées côté back-end ;

- les réponses API respectent le format standard ;

- les erreurs sont standardisées ;

- les statuts HTTP sont cohérents ;

- les logs utiles existent sans secret ;

- les données sensibles ne sont jamais retournées ;

- Swagger est mis à jour si applicable.

Exemples :

- une route de création d'équipe doit vérifier l'utilisateur connecté ;

- une route de chat doit vérifier l'appartenance à l'équipe ;

- une route admin doit vérifier le rôle ADMIN ;

- une synchronisation stats doit gérer le fallback si le provider échoue.

7. Critères API

Une tâche API est terminée si :

- la route respecte les conventions API ;

- la méthode HTTP est adaptée ;

- le nom de route est cohérent ;

- le body est validé par DTO ;

- les query params sont validés ;

- la pagination est prévue pour les listes ;

- les filtres et tris sont whitelistés ;

- la réponse succès est standardisée ;

- la réponse erreur est standardisée ;

- les codes d'erreur métier sont cohérents ;

- l'endpoint est documenté dans Swagger ;

- l'endpoint est ajouté à la documentation Drive si nécessaire.

8. Critères sécurité

Une tâche ne peut pas être terminée si elle introduit une faille évidente.

Critères obligatoires :

- aucun secret dans le code ;

- aucun secret dans Git ;

- aucun secret côté front-end ;

- aucune clé Steam/Epic exposée ;

- mots de passe jamais stockés en clair ;

- passwordHash jamais retourné ;

- JWT_SECRET jamais loggé ;

- données utilisateur protégées ;

- permissions vérifiées côté back-end ;

- erreurs sans stack trace côté client ;

- logs sans tokens ni mots de passe.

Pour les routes sensibles :

- rate limiting si nécessaire ;

- vérification de propriétaire ;

- vérification de rôle ;

- vérification de membre d'équipe ;

- validation stricte des entrées.

9. Critères données et base de données

Une tâche liée à la base de données est terminée si :

- le modèle est cohérent avec la documentation ;

- une migration existe si le schéma change ;

- la migration est testée ;

- les contraintes importantes sont prévues ;

- les relations sont correctes ;

- les suppressions sont prudentes ;

- les données seedées restent fictives ;

- les champs sensibles ne sont pas exposés ;

- les index importants sont prévus pour les requêtes fréquentes.

Exemples :

- email unique ;

- team tag unique si règle retenue ;

- relation user/team claire ;

- relation stats/season claire ;

- index sur leaderboard si nécessaire.

10. Critères Redis et cache

Une tâche utilisant Redis est terminée si :

- les clés ont un préfixe clair ;

- les données temporaires ont un TTL ;

- Redis n'est pas utilisé comme source de vérité principale ;

- aucun secret n'est stocké en clair ;

- le comportement en cas d'indisponibilité est prévu ;

- les locks sont libérés correctement ;

- le cache ne provoque pas de données obsolètes critiques.

11. Critères Socket.io

Une tâche Socket.io est terminée si :

- le socket est authentifié ;

- le userId vient du token, pas du client ;

- l'accès aux rooms est vérifié ;

- le nommage des événements est cohérent ;

- les payloads sont validés ;

- le rate limiting est prévu pour les messages ;

- le broadcast cible la bonne room ;

- les erreurs sont gérées ;

- les logs ne contiennent pas le contenu complet des messages.

Exemples :

- un non-membre ne peut pas rejoindre team:{teamId} ;

- un non-membre ne peut pas envoyer de message ;

- un membre reçoit uniquement les messages de son équipe.

12. Critères providers externes

Une tâche liée à Steam, Epic/EOS ou MockProvider est terminée si :

- l'appel externe passe par un provider dédié ;

- aucune clé API n'est exposée côté front ;

- les variables d'environnement sont documentées ;

- un timeout est prévu ;

- le mapping vers le modèle interne est défini ;

- le fallback est prévu ;

- les profils privés ou données indisponibles sont gérés ;

- les erreurs sont loggées sans secret ;

- le mode démo reste fonctionnel sans API externe.

13. Critères Docker et DevOps

Une tâche DevOps est terminée si :

- Docker démarre correctement ;

- les variables d'environnement nécessaires sont documentées ;

- .env.example est mis à jour ;

- aucun secret n'est dans Dockerfile ou docker-compose ;

- PostgreSQL et Redis démarrent ;

- le back-end se connecte à PostgreSQL ;

- le back-end se connecte à Redis si nécessaire ;

- les ports sont documentés ;

- les commandes utiles sont testées ;

- la documentation de déploiement est mise à jour.

14. Critères tests

14.1 Tests automatiques

Quand des tests automatiques existent, la tâche est terminée si :

- les tests existants passent ;

- les tests liés à la nouvelle fonctionnalité sont ajoutés si pertinent ;

- les tests critiques sont maintenus ;

- les mocks sont cohérents ;

- les tests ne dépendent pas d'APIs externes instables.

14.2 Vérification manuelle MVP

Même sans tests automatisés complets, une vérification manuelle doit être faite.

Exemples :

- inscription ;

- login ;

- dashboard ;

- sync mock ;

- leaderboard ;

- équipe ;

- chat ;

- logout ;

- erreur 401 / 403.

14.3 Tests de non-régression

Une tâche ne doit pas casser :

- login ;

- dashboard ;

- accès API ;

- Docker ;

- base de données ;

- mode démo ;

- soutenance.

15. Critères documentation

Une tâche est terminée seulement si la documentation est mise à jour quand nécessaire.

Documents à mettre à jour selon le changement :

- Endpoints-REST-API ;

- Documentation-Socket-io ;

- Authentification-JWT ;

- Roles-permissions ;

- Regles-metier ;

- Variables-environnement ;

- Configuration-Docker ;

- Procedure-deploiement ;

- Monitoring-logs ;

- Politique-securite ;

- Conventions-API ;

- Architecture-dossiers.

Exemples :

- nouvelle variable env → Variables-environnement ;

- nouveau endpoint → Endpoints-REST-API ;

- nouvelle règle de score → Regles-metier ;

- changement Docker → Configuration-Docker ;

- nouveau rôle → Roles-permissions.

16. Critères Git et revue

Une tâche est terminée si :

- la branche est nommée correctement ;

- les commits sont clairs ;

- la pull request a une description ;

- la PR est relue si changement important ;

- les commentaires de review sont traités ;

- la branche est à jour avec main ;

- les conflits sont résolus ;

- la CI est verte si disponible ;

- la tâche Kanban est mise à jour.

17. Critères UX/UI

Une tâche front visible par l'utilisateur est terminée si :

- l'interface est compréhensible ;

- les textes sont clairs ;

- les erreurs sont affichées proprement ;

- les boutons importants sont visibles ;

- les états vides sont prévus ;

- les loaders sont présents si chargement ;

- l'affichage reste correct sur mobile ;

- le comportement correspond aux parcours utilisateurs ;

- la maquette Figma est respectée si disponible.

18. Critères accessibilité minimum

Pour le MVP, appliquer au moins :

- boutons avec texte compréhensible ;

- labels sur les champs de formulaire ;

- contrastes lisibles ;

- navigation clavier de base ;

- erreurs de formulaire visibles ;

- images importantes avec texte alternatif si nécessaire.

19. Critères performance minimum

Une tâche est terminée si elle ne provoque pas de lenteur évidente.

Critères :

- pagination sur les listes longues ;

- pas d'appels API inutiles en boucle ;

- pas de recalcul lourd côté front sans nécessité ;

- cache utilisé avec prudence ;

- requêtes base raisonnables ;

- Socket.io ne spamme pas les événements.

20. Critères mode démo

Le mode démo est central pour la soutenance.

Une tâche importante est terminée si elle reste compatible avec :

- DEMO_MODE=true ;

- MockProvider ;

- données seedées ;

- compte démo ;

- absence de Steam/Epic obligatoire ;

- lancement Docker local.

Exemples :

- le dashboard doit fonctionner avec des stats mockées ;

- le leaderboard doit afficher des joueurs fictifs ;

- le chat doit avoir des messages démo ;

- les APIs externes ne doivent pas bloquer la présentation.

21. Definition of Done par type de tâche

21.1 Fonctionnalité front-end

Terminé si :

- page ou composant fonctionnel ;

- responsive minimum ;

- états loading/error/empty ;

- intégration API ;

- erreurs gérées ;

- aucune donnée sensible affichée ;

- vérification manuelle faite.

21.2 Fonctionnalité back-end

Terminé si :

- endpoint ou service fonctionnel ;

- DTO ;

- guards ;

- erreurs ;

- format de réponse ;

- Swagger ;

- logs propres ;

- vérification manuelle ou test.

21.3 Fonctionnalité full-stack

Terminé si :

- back-end fonctionnel ;

- front-end intégré ;

- contrats API cohérents ;

- erreurs affichées ;

- test manuel complet ;

- documentation mise à jour.

21.4 Documentation

Terminé si :

- contenu rédigé ;

- contenu cohérent avec le projet ;

- document rangé dans le bon dossier ;

- liens utiles présents ;

- pas de contradiction avec les autres documents ;

- relu rapidement.

21.5 Bug fix

Terminé si :

- bug reproduit ou compris ;

- cause identifiée ;

- correction appliquée ;

- non-régression vérifiée ;

- test ajouté si pertinent ;

- PR claire.

21.6 Tâche DevOps

Terminé si :

- commande testée ;

- environnement lancé ;

- variables documentées ;

- pas de secret ;

- README ou docs mis à jour.

22. Critères spécifiques MVP Track'N Share

Pour le MVP, une fonctionnalité critique est terminée si elle contribue à au moins un objectif suivant :

- authentification fonctionnelle ;

- dashboard joueur exploitable ;

- stats mockées cohérentes ;

- leaderboard consultable ;

- équipe créée ou rejointe ;

- chat d'équipe fonctionnel ;

- mode démo stable ;

- sécurité minimale respectée ;

- documentation alignée.

23. Checklist rapide Definition of Done

Avant de passer une tâche en Terminé, vérifier :

- Objectif atteint.

- Code compilable.

- Conventions respectées.

- Pas de secret.

- Erreurs gérées.

- Permissions vérifiées si nécessaire.

- Validation des entrées si nécessaire.

- Tests ou vérification manuelle faits.

- Documentation mise à jour si nécessaire.

- PR relue si changement important.

- Mode démo non cassé.

- Kanban mis à jour.

24. Exemples pratiques

24.1 Exemple : login JWT

Terminé si :

- endpoint login créé ;

- DTO LoginDto ;

- mot de passe vérifié avec hash ;

- JWT généré ;

- réponse sans passwordHash ;

- erreur générique en cas d'échec ;

- rate limit prévu ;

- front connecté ;

- logout nettoie l'état ;

- Swagger mis à jour.

24.2 Exemple : leaderboard solo

Terminé si :

- endpoint GET leaderboard ;

- score calculé côté back ;

- pagination ;

- tri décroissant ;

- minimum de parties appliqué ;

- front affiche le classement ;

- état vide prévu ;

- données mockées disponibles ;

- documentation mise à jour.

24.3 Exemple : chat d'équipe

Terminé si :

- socket authentifié ;

- TeamMemberGuard appliqué ;

- room team:{teamId} ;

- message sauvegardé ;

- broadcast aux membres seulement ;

- non-membre refusé ;

- rate limit message ;

- front affiche les messages ;

- logs sans contenu sensible.

24.4 Exemple : Docker

Terminé si :

- docker compose démarre ;

- PostgreSQL démarre ;

- Redis démarre ;

- backend connecté ;

- frontend accessible ;

- .env.example à jour ;

- aucune vraie clé dans Docker ;

- documentation mise à jour.

25. Risques et solutions

25.1 Risque : tâche marquée terminée trop tôt

Impact : bugs ou travail incomplet.

Solution : utiliser la checklist Definition of Done.

25.2 Risque : documentation oubliée

Impact : documentation obsolète.

Solution : ajouter la doc dans les critères avant merge.

25.3 Risque : sécurité vérifiée trop tard

Impact : failles difficiles à corriger.

Solution : vérifier JWT, guards, secrets et logs dès chaque tâche.

25.4 Risque : mode démo cassé

Impact : soutenance compromise.

Solution : vérifier MockProvider et compte démo avant Terminé.

25.5 Risque : PR trop grosse

Impact : revue difficile.

Solution : découper les tâches et appliquer la DoD à chaque partie.

26. Critères d'acceptation de ce document

Ce document est considéré utile si :

- il permet de savoir quand une tâche est terminée ;

- il couvre front-end, back-end, sécurité, tests et documentation ;

- il s'applique au Kanban GitHub Project ;

- il est adapté au MVP Track'N Share ;

- il évite de déplacer trop tôt des tâches en Terminé ;

- il reste simple à utiliser par Ioanes et Clément.

27. Conclusion

La Definition of Done de Track'N Share est un outil de qualité projet.

Elle permet de garantir qu'une tâche n'est pas seulement codée, mais réellement prête à être intégrée, testée, documentée et présentée.

Pour le MVP, les priorités sont simples : code lisible, sécurité minimale, validation, intégration front/back, mode démo stable, documentation à jour et main toujours présentable.

En appliquant cette Definition of Done, Ioanes et Clément pourront avancer plus sereinement et garder un projet propre jusqu'à la soutenance.